## Slide 1: Utrzymanie terenów zielonych na terenie Gminy Rokietnica

## Slide 2: Porządek i czystość
W dniu 02.01.2024r. Gmina Rokietnica zawarła umowę nr 017/2024 z Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych sp. z o.o. na utrzymanie porządku i czystości na terenie Gminy, na kwotę 774 325,32 zł

## Slide 3
UTRZYMANIA PORZĄDKU NA TERENIE GMINY ROKIETNICA W ROKU 2024 |  |  |  | 
Lp. | wykonywana usługa | ilość | krotność działania | harmonogram wykonywania
1 | opróżnianie ulicznych koszy na odpady | 225 szt. | 2 x w tygodniu | w zależności od potrzeb
2 | mycie koszy ulicznych | 225 szt. | 2 x w roku | IV i VIII
3 | sprzątanie i zamiatanie targowiska | 1 szt. | 1 x w tygodniu | cały rok
4 | utrzymanie czystości na terenie altany rumpuciowej i pumptrack | 2 szt. | 181 x w roku | I - III 1 x w tyg IV - V 3 x w tyg VI – IX 7 x w tyg X 2 x w tyg XI – XII 1 x w tyg
5 | utrzymanie czystości na terenie altan w Mrowinie, Napachaniu i Krzyszkowie | 3 szt. | 42 x w roku | I, II, XII 1 x/m-c III - XI 1 x w tyg
6 | koszenie skarpy przy targowisku | 1 szt. | 2 x w roku | V i VIII
7 | wykaszanie poboczy i przycinanie gałęzi wchodzących w światło pasa drogowego | 47 [km] | 3 x w roku | V VI - VII VIII - IX
8 | zamiatanie mechaniczne ulic | 55 [km] | 3 x w roku | III - IV VI - VII IX - X

## Slide 4
Wykonywane usługi utrzymania porządku na terenie gminy Rokietnica w roku 2024 |  |  |  | 
Lp. | wykonywana usługa | ilość | krotność działania | harmonogram wykonywania
9 | zamiatanie chodników i ścieżek rowerowych | 36 [km] | 3 x w roku | III - IV V - VI IX - X
10 | wykaszanie i sprzątanie działek gminnych | 12,5 [ha] | 7 x w roku | IV - X
11 | sprzątanie liści na chodnikach gminnych | 36 [km] | 2 x w roku | X - XI
12 | odchwaszczanie chodników oraz ścieżek rowerowych | 36 [km] | 2 x w roku | V i IX
13 | przystanki autobusowe | 110 szt. - sprzątanie | 2 x w tygodniu | każdy poniedziałek oraz piątek
 |  | 110 szt. - koszenie | 4 x w roku | IV, VI, IX, X
 |  | 50 szt. - mycie wiat (szyby, ławka) | 3 x w roku | III, V i IX

## Slide 5: Kwoty wydane stan na 30.09.2024
Utrzymanie czystości na terenie gminy Rokietnica zgodnie z porozumieniem PUK Bytkowo 369 822,80 zł
Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica zgodnie z porozumieniem PUK Bytkowo 45 733,68 zł
Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych, autobusowych, lokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica zgodnie z porozumieniem PUK Bytkowo 50 000,00 zł
Przewóz padłych zwierząt na oczyszczalnie ścieków w Bytkowie zgodnie z porozumieniem PUK Bytkowo
5 142,00 zł
Utylizacja zwierząt zgodnie z umową nr 016/2024 w zakresie wywozu i przetwarzania produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z firmą EKO-TYRANS-UTYLIZACJA Albert Karłyk 6 350,04 zł
Zlecenie nr RO.3040.138.2024 z dnia 11.04.2024 – wykoszenie pobocza drogi gminnej ul. Polnej w Rogierówku na całej długości od ul. Poznańskiej do ul. Kościuszki w Rogierówku 450 zł

## Slide 6: Plan na rok 2025 dodatkowe zadania
Wykaszanie poboczy w miejscowości:
- Bytkowo ul. Borówkowa, Golfowa, ciąg pieszo rowerowy od ul. Truskawkowej do ul. Malinowej - Rogierówko ul. Kościuszki ( od ul. Polnej do ul. Rynkowej), ul. Polna (od ul. Poznańskiej do ul. Kościuszki)
Zamiatanie mechaniczne ulic gminnych metodą na mokro w miejscowości:
- Cerekwica ul. Żwirowa , Sosnowa
- Bytkowo ul. Borówkowa, Topolowa
Zamiatanie chodników oraz ścieżek rowerowych w miejscowości: - Rokietnica ul. Szamotulska (krzyżówka od Trakt Napoleoński do Zmysłowa) - Mrowino ul. Dworcowa ( od Zmysłowa do ul. Kolejowej) - Bytkowo ul. Wierzbowa
Wykaszanie działek gminnych (place zabaw, boiska itp.) w miejscowości: - Krzyszkowo boisko oraz plac zabaw
Sprzątanie i odwachszczenie działek gminnych w miejscowości : - Bytkowo boisko
Opróźnianie koszy ulicznych – zwiększono ilość koszy ulicznych na ok 250 szt.

## Slide 7: Oferta PUK Sp. z o.o. w Bytkowie
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Bytkowie złożyli wycenę prac na rok 2025r. Zgodnie ze złożoną propozycją harmonogramu została wyceniona 859 817,60 zł/rok
Utrzymanie czystości na terenie Gminy Rokietnica 703 685,27 zł na rok
Utrzymanie czystości na przystankach komunikacyjnych, autobusowych, lokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica 76 097,44 na rok
Opróżnianie koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie Gminy Rokietnica
80 034,89 zł na rok
Przewóz padłych zwierząt na teren Oczyszczalni Ścieków na każdorazowe zgłoszenie 105,00 zł / 1 wyjazd

## Slide 8
Chart: Koszty utrzymania czystości i porządku
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025
koszty | 676261.92 | 706454.07 | 774325.32 | 859817.6

## Slide 9: DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ